Затверджено

рішенням LXVII сесії

Валківської міської ради

VІ   скликання

від 20.03.2015 року №1535

Програма

поводження з твердими побутовими відходами в м.  Валки

на 2015 – 2019 роки

РОЗДІЛ 1.

МЕТА ПРОГРАМИ

Стратегічною метою Програми поводження з твердими побутовими відходами є  створення на території міста умов для переробки утворених відходів виробництва і споживання шляхом поступового, поетапного впровадження в практику життєдіяльності громади сучасних, інтелектуальних технологій, що ґрунтуються на засадах знань економіки та передового європейського досвіду.

Метою Програми поводження з твердими побутовими відходами міста Валки є створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, сортування, перевезення, утилізації, знешкодження та захоронення побутових відходів та обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я людини.

РОЗДІЛ 2.

ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Програмою передбачається забезпечити мінімальне утворення та зменшити кількість захоронення побутових відходів шляхом використання нових сучасних високоефективних методів їх збирання, перевезення, зберігання, переробки, сортування і утилізації, для чого необхідно розв’язати такі основні завдання:

- оновлення парку сміттєвозів;

- формування контейнерного господарства та будівництво контейнерних майданчиків;

- встановлення на території міста вуличних урн для сміття;

- розробка схеми санітарної очистки міста;

- проведення роботи щодо повного укладання договорів про надання послуг з вивезення та утилізації побутових відходів;

- виготовлення документації по полігону твердих побутових відходів

- проведення робіт по огородженню полігону твердих побутових відходів;

- будівництво дезінфекційного бар’єру  на міському полігоні твердих побутових відходів;

- будівництво мережі зовнішнього освітлення на міському полігоні твердих побутових відходів;

РОЗДІЛ 3.

ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

До заходів, що дадуть змогу виконати визначені завдання відносяться :

-  закупівля одного сміттєвоза;

- закупівля 25 металевих контейнерів для збору твердих побутових відходів, місткістю 1,1 м 3;

- будівництво  майданчиків для розміщення контейнерів для збору твердих побутових відходів  на вулицях та провулках міста :

1) вул. К.. Лібкнехта, 15	 -   1 майданчик на 2 контейнери;

2) вул. К. .Лібкнехта ,6 		 -   1 майданчик на 3 контейнери;

3) в’їзд Пушкіна		- 1 майданчик на  6 контейнерів;

4) пер. Майський,31		- 1 майданчик на  4 контейнери;

5) вул. Пушкіна, 18 		- 1 майданчик на 5 контейнерів;

6) вул. Шевченка, 22		- 1 майданчик на 5 контейнерів;

- встановлення 15 вуличних урн на території міста;

- закріплення окремих територій міста за підприємствами, організаціями та установами з метою проведення робіт з благоустрою;

- розробка схеми санітарної очистки міста;

- КП «Благоустрій» здійснити заходи щодо повного укладання договорів на вивезення твердих побутових відходів з усіма утворювачами відходів;

-       проведення наступних санітарно – технічних заходів на полігоні твердих побутових відходів:

- будівництво огорожі;

- будівництво дезінфекційного бар’єру;

- будівництво мережі зовнішнього освітлення;

РОЗДІЛ 4.

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування заходів передбачених Програмою, здійснюється за рахунок:

- коштів бюджету міста;

- коштів інших джерел, не заборонених законодавством України.

З метою урахування виконання заходів Програми у Програмі соціально-економічного розвитку міста Валки на наступний рік, виконавці щорічно надають головному розпоряднику бюджетних коштів фінансово-економічне обґрунтування заходів, передбачених Програмою.

У разі істотних змін в економічному середовищі, а також змін чинного законодавства, що впливають на формування собівартості виконання даної Програми, її загальна вартість індексується на визначений коефіцієнт.

При наявності обгрунтованих підстав, фінансування Програми за рахунок одного джерела може замінюватися фінансуванням з іншого джерела надходження коштів.

У разі невиконання завдань Програми в запланованому році, дані роботи переносяться на наступні роки в межах строку дії Програми (2015 - 2017 р.р.) разом з обсягом фінансування.

Орієнтовний обсяг фінансового забезпечення виконання завдань Програми складає:

Всього: -  2064,10 тис. грн.,

з них:

- кошти бюджету міста –  2064,10 тис. грн.,

- інші джерела –

На 2015 рік заплановано – 988,5 тис. грн.,

На 2016 рік заплановано – 700,0 тис. грн.,

На 2017 рік заплановано – 375,6 тис. грн.,

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Всього за Програмою | в тому числі по роках |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік |
|  |  |  |  | Бюджет міста | Інші джерела | Разом | Бюджет міста | Інші джерела | Разом | Бюджет міста | Інші джерела | Разом |
| ПІДПРОГРАМА І. Заходи з технічної модернізації сфери поводження з твердими побутовими відходами |
| Завдання 1. Оновлення парку сміттєвозів (2640,0 тис.грн.) |
| 1. | Затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кошти, передбачені на закупку сміттєвоза | Тис.грн. | 880,00 | 880,00 | - | 880,00 | - | - | - | - | - | - |
| Завдання 2. Формування контейнерного господарства (металеві євро-контейнери ємністю 1,1 м3) та будівництво контейнерних майданчиків ( 232,0 тис.грн.) |
|  | Затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кошти, передбачені на закупку та встановлення майданчиків та металевих контейнерів для збору ТПВ | Тис.грн. |  | 98,0 |  | 98,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Встановлення майданчиків для розміщення контейнерів для роздільного збору ТПВ | Од. |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Придбання та встановлення металевих контейнерів для збору ТПВ | Од. |  | 25 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 3. Встановлення на території міста вуличних урн для сміття (об’ємом 0,06 м3) (10,5 тис.грн.) |
|  | Затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кошти, передбачені на придбання та встановлення вуличних урн для сміття | Тис.грн. | 10,5 | 10,5 | - | 10,5 |  | - |  |  | - |  |
|  | Продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Встановленння вуличних урн для сміття на території міста | Шт. | 15 | - | - | 15 | - | - |  | - | - |  |

| ПІДПРОГРАМА ІІ. Екологічні та санітарно-гігієнічні заходи |
| --- |
| Завдання 1. Виготовлення документації на полігон твердих побутових відходів (700 тис.грн.) |
|  | Затрат |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  | Кошти на виготовлення документації та отримання відповідних ліцензій | Тис.грн. |  |  |  |  | 700,00 |  | 700,00 |  |  |  |
| Завдання 2. Проведення робіт по огородженню міського полігону твердих побутових відходів (155 тис.грн.) |
|  | Затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість діючих полігонів твердих побутових відходів | Од. |  | - | - |  | - | - |  | - | - | 1 |
|  | Кошти, передбачені на будівництво огорожі полігону | Тис.грн |  | - | - | - | - | - | - | 155,00 | - | 155,00 |
|  | Завдання 2. Будівництво дезінфекційного бар’єру на міському полігоні твердих побутових відходів (70,6 тис.грн. ) |
|  | Затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кошти, передбачені на облаштування дезінфекційного бар’єру на міському полігоні ТПВ | Тис.грн. |  | - | - | - |  |  |  | 70,6 | - | 70,6 |
| Завдання 4. Будівництво мережі зовнішнього освітлення на міському полігоні ТПВ ( 150 тис.грн.) |
| 1. | Затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площа освітлення міського полігону ТПВ | Га. | 3,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,7 |
|  | Кошти, передбачені на влаштування мережі зовнішнього освітлення на міському полігоні ТПВ | Тис.грн. |  | - | - | - | - | - | - | 150,00 |  | 150,00 |

Секретар  ради	         	                                                                                                          				              А.І. Кривич