# ВАЛКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

## РІШЕННЯ

від 18 квітня  2018 року							№ 36

Про затвердження плану організаційних заходів

та робіт по проведенню в 2018 році на території міста Валки

Всеукраїнської акції „За чисте довкілля”

З метою забезпечення утримання території міста Валки у належному санітарному стані та створення умов, сприятливих для життєдіяльності населення, на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.03.2010 року  № 777-р „Деякі питання проведення щорічної акції „За чисте довкілля” та дня благоустрою територій населених пунктів”, розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 11.03.2016 року № 75 „Про проведення в Харківській області щорічної Всеукраїнської акції  „За чисте довкілля” та дня благоустрою”, виконавчий комітет Валківської міської ради вирішив:

- Затвердити план організаційних заходів та робіт по проведенню в 2018 році на території міста Валки Всеукраїнської акції „За чисте довкілля” (додається).

- Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань виконавчих органів міської ради Нізельковського І.О..

Міський голова		                  (підпис)			В.Скрипніченко

Оригінал рішення зберігається у справах виконавчого комітету Валківської міської ради

Керуючий справами виконкому 					Л.Адамська

Затверджено

рішенням виконавчого комітету

Валківської міської ради                                                               від 18.04.2018 р. № 36

ПЛАН

організаційних заходів та робіт по проведенню в 2018 році на території міста Валки Всеукраїнської акції „За чисте довкілля”

| № п/п | Назва заходу або роботи | Термін виконання | Виконавці | Відмітка про виконан-ня |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Проведення розширеної наради з головами домових, вуличних і квартальних комітетів, керівниками підприємств, організацій, установ, підприємцями, депутатами міської ради з питань проведення акції ,,За чисте довкілля” та дня благоустрою територій населених пунктів” | До 21.04.18р. | Скрипніченко В.В Адамська Л.М. Нiзельковський I.О. |  |
| 2 | Прибирання закріплених та прилеглих територій підприємств, установ, організацій та територій об’єктів, що використовуються приватними підприємцями. | Постійно | КП «Благоустрій», керівники підприємств, організацій, установ, ФОП, відділ благоустрою Валківської міської ради |  |
| 3 | Прибирання прибудинкових територій | Постійно | ОСББ, КП «Благоустрій», громадяни |  |
| 4 | Прибирання парків міста, підтримання в належному санітарному стані згідно схеми прилеглих та закріплених територій. | Постійно | КП „Благоустрiй”, керівники підприємств, організацій, установ, ФОП, відділ благоустрою Валківської міської ради |  |
| 5 | Прибирання Центральної площі. | Щоденно | відділ благоустрою Валківської міської ради |  |
| 6 | Прибирання територій міських кладовищ. Підтримання в належному санітарному стані. Завезення пiску. | До 14.04.18р. | відділ благоустрою Валківської міської ради, незайняте населення по громадським роботам |  |
| 7 | Приведення до належного стану пам’ятників, пам’яток архітектури, пам’ятних знаків, братських могил. | До 08.05.18р | керівники підприємств, відділ благоустрою Валківської міської ради |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Підготовка клумб для висадки розсади на території міста. | До 10.05.18р. | КП „Благоустрій”, відділ благоустрою Валківської міської ради, незайняте населення по громадським роботам |  |
| 9 | Висадка розсади квітів на клумбах в місті, біля підприємств, установ та організацій, приватних будівель. | Травень | КП «Благоустрій», відділ благоустрою Валківської міської ради, керівники підприємств, органі-зацій, установ, ФОП, незайняте населення по громадським роботам |  |
| 10 | Укладення Угод про органiзацiю взаємовiдносин у сферi благоустрою. | Протягом року | Іванова С.М. |  |
| 11 | Оновлення фасадiв будівель, огорож, та інших споруд громадян, пiдприємств, органiзацiй, установ. | До 01.06.18р. | КП «Благоустрій», керівники підприємств, організацій, установ, ФОП, громадяни |  |
| 12 | Прибирання залишків гілля, опалого листя з вулиць міста. | До 18.04.18р. | КП «Благоустрій», відділ благоустрою Валківської міської ради |  |
| 13 | Вивезення негабаритного сміття із територій житлових масивів. Приведення до належного санітарного стану майданчиків для збору ТПВ, в т.ч. обробка та фарбування контейнерів ТПВ. | До 09.05.18р. | КП «Благоустрій» |  |
| 14 | Проведення робіт з очистки лісосмуг вздовж траси Київ-Харків-Довжанський. | До 27.04.18р. | КП «Благоустрій», керівники підприємств, відділ благоустрою Валківської міської ради |  |
| 15 | Підготовка звіту про виконання робіт | Щосереди | Іванова С.М. |  |
| 16 | Встановлення люків на колодязях, що знаходяться на території м. Валки. | До 23.04.18р. | КП «Вода», ПАТ „Укртелеком” |  |
| 17 | Ремонт дитячих ігрових спортивних майданчиків, завезення піску | До 30.04.18р. | Відділ благоустрою міської ради, ОСББ, КП «Благоустрій» |  |
| 18 | Знесення сухостійних, аварійних дерев у парках | До 30.05.18р. | КП «Благоустрій», відділ благоустрою Валківської міської ради |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Проведення перевірки санітарного стану вулиць, провулків, в’їздів, проспектів міста Валки | Щоп'ятниці | Начальник відділу Іванова С.М. |  |
| 20 | Встановлення дитячих ігрових майданчиків - вул. Минківська - пров. Заводський | До 09.05.18р. | Відділ благоустрою Валківської міської ради, організації населення |  |
| 21 | Прибирання прибережної смуги р. Мжа | До 20.05.18р. | ГО «Валківські рибалки», відділ благоустрою міської ради |  |
| 22 | Упорядкування території полігону ТПВ | До 09.05.18р. | КП «Благоустрій» |  |

Заступник міського голови

з питань виконавчих органів міської ради                   	Нізельковський І.О.