# ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням VIII сесії Валківської міської ради

VII скликання                                                                               від 22 липня 2016 року №216

ПРОГРАМА

удосконалення та модернізація систем водопостачання і водовідведення

у місті Валки на 2016-2018 роки

1. Загальні положення

«Програма удосконалення та модернізація систем водопостачання і водовідведення у місті Валки на 2016-2018 роки» (далі – Програма) розроблена на виконання Закону України «Про загальнодержавну програму “Питна вода України” на 2006-2020 роки» з урахуванням «Цільової комплексної Програми удосконалення і модернізації систем водопостачання і водовідведення у населених пунктах Валківського району на 2016-2018 роки», затвердженої рішенням V сесії Валківської районної ради VII скликання від 19 квітня 2016 року, і рекомендації міському голові щодо розробки та затвердження відповідної міської Програми, та спрямована на реалізацію державної політики щодо забезпечення населення міста Валки якісною питною водою в достатній кількості відповідно до Закону України “Про питну воду та питне водопостачання.”

# Забезпечення мешканців міста якісною питною водою є однією з пріоритетних проблем, від розв’язання якої залежить збереження здоров’я городян, поліпшення умов їх життєдіяльності та підвищення рівня життя.

# Нагальною потребою є вжиття заходів щодо приведення матеріально – технічного стану підприємства питного водопостачання до встановлених вимог, у тому числі щодо впровадження сучасних технологій водопідготовки для забезпечення якості питної води за мікробіологічними, санітарно – хімічними та вірусологічними показниками.

# Необхідність розробки цієї Програми викликана:

- вкрай незадовільним технічним станом і зношеністю основних фондів систем питного водопостачання та водовідведення;

- застосуванням застарілих технологій та обладнання в системах питного водопостачання та водовідведення;

- високою енергоємністю системи питного водопостачання та водовідведення;

- відсутністю інвестицій та дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних для розвитку, утримання в належному технічному стані та експлуатації систем питного водопостачання та водовідведення тощо;

- незадовільним екологічним станом поверхневих джерел питного водопостачання (шахтних колодязів);

- необхідністю подальшого приведення тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення у відповідність з фактичними витратами виробництва.

2. Сучасний стан водопровідно-каналізаційної мережі та якості питної води

У місті Валки водопостачання для питного водопостачання забезпечується забором води з чотирьох артезіанських свердловин.

Станом на 01.07.2016 року у місті Валки користуються послугами централізованого  водопостачання 3843 абоненти,  з яких 187  - юридичні особи.

Послуги з водопостачання та водовідведення у місті надає  комунальне підприємство «ВОДА» Валківської районної ради.

Кількість особових рахунків  КП «ВОДА»

| Населений пункт | кількість особових рахунків (населення) | кількість особових рахунків (бюджет та інші споживачі) | кількість особових рахунків (всього) |
| --- | --- | --- | --- |
| м. Валки | 3656 | 187 | 3843 |

Відсутність інвестицій та оборотних коштів у комунальному підприємстві «ВОДА», особливо в останні роки, негативно впливає на технічний стан системи водопостачання міста.

Невжиття заходів і бездіяльність у цьому напрямі можуть прискорити  подальше старіння і нарощування темпів технічного зносу основних фондів підприємства, що призведе до неконтрольованих процесів руйнування систем водопостачання та водовідведення та унеможливить надання якісних послуг.

Підйом та реалізація води за І квартал 2016 року

(тис. м3)

| Назва підприємства | Подано води в мережу | Пропущено стоків | Відпущено води всім категоріям споживачів | Втрати питної води | У т.ч. втрати води у водопровідних мережах | Втрати питної води у водопровідних мережах у % до води, відпущеної всім споживачам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КП «ВОДА» Валківської районної ради | 67,5 | 16,2 | 49,7 | 20,5 | 17,7 | 35,6 |

Актуальною проблемою залишається зменшення відсотку витоку та неврахованих втрат води, який у І кварталі 2016 році склав більше 30,0 %  від обсягу води, відпущеної споживачам. Причинами значних втрат води є наявність аварійних і старих мереж, а також несанкціоноване використання води.

Каналізаційні системи та очисні споруди відносяться до об’єктів підвищеної  екологічної небезпеки і потребують пильної уваги до технічного стану.

Стічні води у місті Валки самопливними колекторами надходять до каналізаційних насосних станцій №1 та №2 та напірними трубопроводами перекачуються на каналізаційні очисні споруди.

Для каналізаційних очисних споруд КП «ВОДА» характерним є наступне:

- продуктивність встановленого обладнання значно перевищує фактичні обсяги пропущеної стічної води;

-   зношеність мережі водовідведення від КНС-2 до очисних споруд.

Фактичний стан очисних споруд: піскоуловлювач знаходиться в незадовільному  технічному стані, спостерігаються значні руйнування бетонної конструкції, система розподільчих бетонних люків пошкоджена та потребує ремонту. Металеві конструкції пошкоджені корозією, технологічне обладнання знаходиться в неробочому стані, частина його демонтована.

Технічний стан очисних споруд є таким, що повною мірою не може забезпечити біологічну очистку стічних вод.

3. Мета та основні завдання Програми

Метою Програми є:

- покращення стану забезпечення населення міста питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів (норм) питного водопостачання;

- поліпшення на цій основі стану здоров'я населення та оздоровлення соціально-екологічної ситуації у місті;

- модернізація та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування шляхом впровадження програми «ГІДРА»;

- відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання.

Для досягнення цієї мети та завдань Програми необхідно поступово вирішити низку невідкладних завдань щодо:

- попередження забруднення колодязів загального користування - джерел питного водопостачання, як альтернативного джерела питної води, і забезпечення їх відповідності санітарно-гігієнічним вимогам,

-  підвищення ефективності та надійності функціонування централізованої  системи водопостачання за рахунок створення гідравлічної моделі водопостачання та реалізації енергозберігаючих, технічних і санітарних заходів,

-     контролю за якістю питної води,

-     модернізації систем забору, транспортування питної води,

-    встановлення приладів обліку, що стимулюватиме економію питної води,

-   сприяння сталому функціонуванню водопровідного господарства підприємства, що надає послуги мешканцям міста.

4. Напрями реалізації Програми

Виконання Програми повинно здійснюватися за наступними основними напрямами:

- Охорона і раціональне використання джерел питного водопостачання.

- Розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення.

- Забезпечення підприємства питного водопостачання та водовідведення енергозберігаючими технологіями підготовки питної води та очищення стічних вод, відповідним обладнанням і приладами контролю.

- Забезпечення споживачів послугами водопостачання і водовідведення в достатній кількості, з високою якістю при оптимальних, економічно обґрунтованих тарифах, які забезпечують беззбиткове функціонування водопровідно-каналізаційного господарства підприємства.

Виконання Програми вимагає нормативно-правового та науково-технічного забезпечення, реалізації основних завдань і заходів цієї Програми та їх фінансового забезпечення (Додаток ).

Науково-технічне забезпечення Програми включає розроблення технологій щодо раціонального використання та економії питної води, удосконалення водозаборів з підземних джерел питного водопостачання.

Розвиток і реконструкція систем питного водопостачання та водовідведення передбачає:

-   будівництво та реконструкцію водопровідних споруд;

-   реконструкцію систем водопостачання;

-   будівництво та реконструкцію споруд з очищення стічних вод;

- запобігання аваріям на підприємствах питного водопостачання та водовідведення.

Забезпечення підприємств питного водопостачання та водовідведення ресурсо-, енергозберігаючими технологіями підготовки питної води та очищення стічних вод відповідним обладнанням і приладами контролю включає:  реконструкцію існуючого енергогосподарства і кабельних ліній на спорудах водопостачання; впровадження тиристорних перетворювачів регулювання насосних агрегатів по всій системі подачі і розподілу води;  впровадження приладів обліку холодної води на водопровідних вводах житлових будинків;  модернізацію і розвиток системи обліку подачі води.

- Організаційне забезпечення реалізації Програми

Безперебійне питне водопостачання та водовідведення забезпечується на основі єдиного цілісного управління, впровадження новітніх технологій, освоєння капіталовкладень, стабілізації економічного становища підприємства питного водопостачання та водовідведення, зниження матеріальних та енергетичних витрат.

Необхідність модернізації роботи існуючих водопровідних мереж в даний час не викликає жодних сумнівів, а тому для впровадження цих заходів було укладено договір з НВЦ «ЕКОЛАС». Головне питання: як це здійснити на практиці? Це складна, але розв'язувана проблема. Єдиним інструментом, що вирішує низку проблем, є впровадження програми «ГІДРА», бо без гідравлічного моделювання водопровідних мереж не працює жодна із західних компаній. Розробка гідравлічної моделі системи централізованого водопостачання та водовідведення м. Валки ділиться на 2 етапи:

1.Етап:

1.1. Збір вихідних матеріалів для формування електронної структури міста;

1.2. Розробка і узгодження технічних завдань на систему;

1.3. Розробка електронної структури міста;

1.4. Збір вихідних матеріалів по водогінній мережі міста.

- Етап:

2.1.Формування і розробка моделі водогінної мережі міста;

2.2. Формування бази даних компонентів водогінної мережі;

2.3.Попередній розрахунок гідравлічної моделі водогінної мережі;

2.4. Усунення неточностей і помилок;

2.5. Навчання персоналу роботі з гідравлічною моделлю;

2.6. Розробка технічних заходів щодо оптимізації роботи і модернізації структури водопровідної мережі міста.

На реалізацію пропонованої Програми КП «ВОДА» провело моніторинг компаній та цінової політики, залучило та підібрало необхідне обладнання з передовими фахівцями компаній (ТОВ «Екскаватори ЛЕКС», ТОВ «ІНСТИТУТ УКРКОМУННІІПРОЕКТ», ПАТ «Борекс», ТОВ «Т КОРП ГРУП», ТОВ «САНТЕХ ЛАЙН», ТОВ «АВК» та ін.). В результаті було відібрано відповідні техніко-комерційні пропозиції.

Організацію виконання Програми відповідно до наданих Законом  повноважень здійснює виконавчий комітет Валківської міської ради на засадах співпраці з КП «Вода» Валківської районної ради та Валківською районною радою.

- Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок:

- місцевого бюджету Валківської міської ради;

- благодійних, спонсорських коштів та коштів з інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

Цією Програмою також рекомендується виконавчому комітету Валківської міської ради щороку доповнювати, уточнювати, коригувати та конкретизувати Програму, надаючи в установленому законом порядку Валківській міській раді відповідні пропозиції щодо внесення змін до цієї на підставі завдань на найближчу перспективу, виходячи із реальних можливостей міського бюджету.

- Очікувані  результати

Виконання цієї Програми впродовж 2016-2018 років дасть можливість забезпечити у місті Валки:

- успішну реалізацію державної політики у сфері питної води та питного водопостачання;

- підвищення надійності та ефективності роботи системи водопостачання та водовідведення;

- підвищення  якості надання послуг населенню з питного водопостачання та водовідведення;

- покращення санітарно-епідеміологічної ситуації щодо забезпечення  питною водою та зниження на цій основі рівня захворюваності населення;

- охорону і раціональне використання джерел питного водопостачання та поступове їх відновлення;

- впровадження на підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства сучасних технологій, матеріалів, реагентів, обладнання тощо;

- зниження витрат матеріальних і енергетичних ресурсів у процесі питного водопостачання;

- модернізацію інфраструктури підприємства водопостачання і водовідведення.

- Контроль за виконанням Програми

Організація і координація виконання Програми здійснюється виконавчим комітетом Валківської міської ради, а загальний контроль за її виконанням покладається на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та комунальної власності ( Литвин С.І.).

Додаток

Основні заходи та орієнтовні обсяги часткового* фінансового забезпечення

програми удосконалення і модернізації систем водопостачання та водовідведення у м. Валки на 2016-2018 роки

| Основні заходи | Термін виконання, роки | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Загальний обсяг | за роками |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Розвиток та реконструкція систем водопостачання |
| Розробка схеми оптимізації системи водопостачання (програма «ГІДРА») | 2016-2017 | 50,5 | 50,5 |  |  |
| Автоматизація управління систем водопостачання | 2018 | 150 |  | 50 | 100 |
| Планова заміна/ремонт глибинних насосів на артезіанських свердловинах | 2016-2018 | 150 | 50 | 50 | 50 |
| Інвентаризація і паспортизація наявних артезіанських свердловин | 2017 |  |  |  |  |
| Заміна 12-ти засувок відгалуження від основного водогону міста | 2016-2017 | 46,1 | 18,5 | 27,6 |  |
| Установка частотних перетворювачів на водозаборі | 2016 | 134 | 134 |  |  |
| Заміна аварійних відрізків водогону високого тиску. Капітальний ремонт мереж водопостачання (пров. Козацький, вул.Ков’язька, тощо) | 2016-2018 | 550 | 100 | 250 | 200 |
| Встановлення обладнання для оптимізації мережі (насосів, гідро акумулятивних установок, редукторів) на водогоні міста | 2017 | 50 |  | 50 |  |
| Реконструкція та заміна фізично зношеного обладнання водонапірних насосних станцій (ВНС) | 2017 | 45 |  | 45 |  |
| Проведення нарощування водопровідних колодязів у місті Валки (запобігання проникненню талих та дощових вод) | 2017 | 15 | 15 |  |  |
| Залучення власників до благоустрою і утримання в належному стані оглядових колодязів в точках приєднання до централізованої мережі | 2016- 2018 |  |  |  |  |
| Розвиток та реконструкція систем водовідведення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Капітальний ремонт мережі водовідведення (масив ЦРЛ) м. Валки | 2017 | 130 | 70 | 60 |  |
| Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію очисних споруд в місті Валки | 2016 | 405 | 405 |  |  |
| Проведення нарощування каналізаційних колодязів (запобігання проникнення талих та дощових вод) | 2017 | 15 | 15 |  |  |
| Забезпечення функціонування підприємства питного водопостачання та водовідведення ресурсо - та енергозберігаючими технологіями підготовки питної води та очищення стічних вод, відповідним обладнанням, приладами контролю та нормативною ліцензійною складовою їх діяльності |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Забезпечення підприємства приладами обліку об’єктів водопостачання та водовідведення | 2016-2018 | 100 | 50 | 50 |  |
| Приведення фактичних питомих витрат енергоносіїв у відповідність до затверджених | Постійно |  |  |  |  |
| Комп’ютеризація каналізаційно-насосних станцій (КНС), водозабору. Встановлення систем відео спостереження на стратегічних об’єктах КП «ВОДА» | 2017-2018 | 100 |  | 50 | 50 |
| Організаційно-технічні заходи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Розширення номенклатури послуг підприємства, а саме: - викачка і вивезення рідких побутових відходів АС-машинами; - копання траншей, вигрібних ям; - будівництво і ремонт водяних колодязів, підключення до централізованої мережі, внутришньобудиткові мережі; - зварювальні роботи; - виконання ремонту внутрішньо будинкових систем водопостачання та водовідведення, тощо | 2016-2018 |  |  |  |  |
| Придбання бензинового генератора потужністю 5,5 кВт для локалізації поривів на об’єктах водопостачання та водовідведення міста | 2016 | 10,5 | 10,5 |  |  |
| Придбання бензинового генератора потужністю 50 кВт для забезпечення безперебійної роботи водозабору в разі аварійного відключення електропостачання | 2017 | 300 |  | 300 |  |
| Всього: | 2 251,10 | 918,50 | 932,60 | 400,00 |

* (Повний бюджет фінансування цільової комплексної Програми удосконалення і модернізації систем  водопостачання і водовідведення у населених пунктах Валківського району на 2016 – 2018 роки Валківської районної ради складає 13 694 300 грн. )

Секретар міської ради								А.Кривич