# ВАЛКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

## РІШЕННЯ

від  19  березня  2019 року							№ 21

Про затвердження плану організаційних заходів

та робіт по проведенню в 2019 році на території міста Валки

Всеукраїнської акції „За чисте довкілля”

З метою забезпечення утримання території міста Валки у належному санітарному стані та створення умов, сприятливих для життєдіяльності населення, на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.03.2010 року  № 777-р „Деякі питання проведення щорічної акції „За чисте довкілля” та дня благоустрою територій населених пунктів”, розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 11.03.2016 року № 75 „Про проведення в Харківській області щорічної Всеукраїнської акції  „За чисте довкілля” та дня благоустрою”, виконавчий комітет Валківської міської ради вирішив:

- Затвердити план організаційних заходів та робіт по проведенню в 2019 році на території міста Валки Всеукраїнської акції „За чисте довкілля” (додається).

- Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань виконавчих органів міської ради Нізельковського І.О..

Міський голова		                  (підпис)			В.Скрипніченко

Оригінал рішення зберігається у справах виконавчого комітету Валківської міської ради

Керуючий справами виконкому 					Л.Адамська

Затверджено

рішенням виконавчого комітету

Валківської міської ради                                                               від 19.03.2019 р. № 21

ПЛАН

організаційних заходів та робіт по проведенню в 2019 році на території міста Валки Всеукраїнської акції „За чисте довкілля”

| № п/п | Назва заходу або роботи | Термін виконання | Виконавці | Відмітка про виконан-ня |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Проведення розширеної наради з головами домових, вуличних і квартальних комітетів, керівниками підприємств, організацій, установ, підприємцями, депутатами міської ради з питань проведення акції ,,За чисте довкілля” та "Дня благоустрою територій населених пунктів” | До 22.03.19р. | Скрипніченко В.В Адамська Л.М. Нiзельковський I.О. |  |
| 2 | Прибирання закріплених та прилеглих територій підприємств, установ, організацій та територій об’єктів, що використовуються приватними підприємцями. | Постійно | КП «Благоустрій», керівники підприємств, організацій, установ, ФОП, відділ благоустрою Валківської міської ради |  |
| 3 | Прибирання прибудинкових територій | Постійно | ОСББ, КП «Благоустрій», громадяни |  |
| 4 | Прибирання парків міста, зупинок міського транспорту, підтримання в належному санітарному стані згідно схеми прилеглих та закріплених територій. | Постійно | КП „Благоустрiй”, керівники підприємств, організацій, установ, ФОП, відділ благо- устрою Валківської міської ради, Філія П'ятихатське ДЕП |  |
| 5 | Прибирання Центральної площі. | Щоденно | відділ благоустрою Валківської міської ради |  |
| 6 | Прибирання територій міських кладовищ. Підтримання в належному санітарному стані. Завезення пiску. | До 12.04.19р. | відділ благоустрою Валківської міської ради, незайняте населення по гро- мадським роботам |  |
| 7 | Приведення до належного стану пам’ятників, пам’яток архітектури, пам’ятних знаків, братських могил. Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ | До 01.05.19р | керівники підприємств, відділ благоустрою Валківської міської ради |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Підготовка клумб для висадки розсади на території міста. | До 10.05.19р. | КП „Благоустрій”, відділ благоустрою Валківської міської ради, незайняте населення по громадським роботам |  |
| 9 | Висадка розсади квітів на клумбах в місті, біля підприємств, установ та організацій, приватних будівель. | Травень 2019 | КП «Благоустрій», відділ благоустрою Валківської міської ради, керівники підприємств, органі-зацій, установ, ФОП, незайняте населення по громадським роботам |  |
| 10 | Укладення Угод про органiзацiю взаємовiдносин у сферi благоустрою. | Протягом року | Іванова С.М. |  |
| 11 | Оновлення фасадiв будівель, огорож, та інших споруд громадян, пiдприємств, органiзацiй, установ. Ремонт приміщення архіву по вул. Харківська | До 01.06.19р. | КП «Благоустрій», керівники підприємств, організацій, установ, ФОП, громадяни |  |
| 12 | Прибирання залишків гілля, сміття, опалого листя та ліквідація порослі з вулиць міста. | До 18.04.19р. | КП «Благоустрій», відділ благоустрою Валківської міської ради |  |
| 13 | Вивезення негабаритного сміття із територій житлових масивів. Приведення до належного санітарного стану майданчиків для збору ТПВ, в т.ч. обробка та фарбування контейнерів ТПВ. | До 30.04.19р. | КП «Благоустрій» |  |
| 14 | Проведення робіт з очистки лісосмуг вздовж траси Київ-Харків-Довжанський. | До 27.04.19р. | КП «Благоустрій», керівники підприємств, відділ благоустрою Валківської міської ради |  |
| 15 | Підготовка звіту про виконання робіт | Щосереди | Іванова С.М. |  |
| 16 | Ремонт вуличного освітлення | Постійно | Гребінник М.В. |  |
| 17 | Ремонт дитячих ігрових спортивних майданчиків, завезення піску | До 20.04.19р. | Відділ благоустрою міської ради, ОСББ, КП «Благоустрій» |  |
| 18 | Знесення сухостійних, аварійних дерев | До 30.05.19р. | КП «Благоустрій», відділ благоустрою Валківської міської ради |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Проведення перевірки санітарного стану території міста Валки | Постійно | Інспектор відділу Строменко І.М. |  |
| 20 | Прибирання прибережної смуги р. Мжа | До 10.04.19р. | ГО «Валківські рибалки», відділ благоустрою міської ради | виконано |
| 22 | Упорядкування території полігону ТПВ | До 09.05.19р. | КП «Благоустрій» |  |
| 29 | Ремонт шахтних колодязів | До 20.06.19 | Відділ благоустрою міської ради, громадяни |  |
| 30 | Демонтаж металевих труб систем централізованого теплопостачання по вул. Майскому, Різдвяній. | До 29.03.19 | Відділ благоустрою міської ради |  |
| 32 | Встановлення велопарковки по вул. Гагаріна | До 15.04.19р | Відділ благоустрою міської ради |  |
| 34 | Встановлення перил на східцях в парк «Сонечко» | До 15.04.19р | Відділ благоустрою міської ради |  |
| 35 | Ремонт огорожі по вул. Благовіщенська 1, Паркова 1 | До 15.04.19р | Відділ благоустрою міської ради |  |
| 38 | Встановлення дорожніх знаків | До 31.05.19 | Відділ благоустрою міської ради |  |

Заступник міського голови

з питань виконавчих органів міської ради                   	Нізельковський І.О.