# ВАЛКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

## РІШЕННЯ

від 18 червня  2020  року                                                                        	№ 69

Про затвердження плану заходів

з підготовки міського господарства

до роботи в осінньо - зимовий

період 2020 - 2021 років

та його сталого проходження

Відповідно до ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою своєчасної підготовки міського господарства до роботи в осінньо - зимовий період 2020 - 2021 років та його сталого проходження,   виконавчий комітет Валківської міської ради   в и р і ш и в:

1.  Затвердити план заходів з підготовки міського господарства  в осінньо - зимовий період 2020 - 2021 років та його сталого проходження (додається).

2. Директору КП «Благоустрій» Валківської міської ради, завідувачам Валківських дошкільних закладів освіти щомісячно звітувати на засіданнях виконавчого комітету міської ради про стан виконання заходів.

3. Контроль  за виконанням даного рішення покласти на  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Ігор НІЗЕЛЬКОВСЬКИЙ).

Міський голова             		(підпис)                         Валерій СКРИПНІЧЕНКО

Оригінал рішення знаходиться у справах виконавчого комітету Валківської міської ради

Керуючий справами виконкому				   Людмила АДАМСЬКА

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Валківської міської ради

від 18 червня 2020 року  № 69

План

заходів з підготовки міського господарства

до роботи в осінньо - зимовий період 2020 - 2021 років

та його сталого проходження

І. КП «Благоустрій» Валківської міської ради

1.1. Підготовка житлового фонду

| № з/п | Перелік заходів | Термін виконання | Відповідальний за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведення зборів співвласників багатоквартирних будинків по питанню визначення представника будинку для укладення договорів на обслуговування внутрішньобудинкових мереж водопостачання, водовідведення та газопостачання | до 01.09.2020 р. | Директор КП «Благоустрій» |
| 2. | Укладення договорів на обстеження димовентиляційних каналів у багатоквартирних житлових будинках | до 01.07.2020 р. | Директор КП «Благоустрій» |
| 3. | Проведення обстеження, а в разі необхідності - усунення виявлених недоліків з підготовки до зими багатоквартирних будинків | до 15.09.2020 р. | Директор КП «Благоустрій» |

1.2. КП «Благоустрій»

| № з/п | Перелік заходів | Термін виконання | Відповідальний за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Підготовка виробничих приміщень (утеплення воріт, заміна скла віконних пройомів) | до 01.09.2020 р. | Директор КП «Благоустрій» |
| 2. | Частковий ремонт даху готелю (заміна шиферу), заміна дверей аварійного входу готелю, промивка системи опалення | до 01.09.2020 р. | Директор КП «Благоустрій» |
| 3. | Підготовка автотранспортного парку до роботи в зимовий період | до 01.10.2020 р. | Директор КП «Благоустрій» |
| 4 | Укладення додаткових договорів на зимове утримання доріг комунальної власності | до 15.10.2020 р. | Директор КП «Благоустрій» |
| 5 | Заготівля піщано-сольової суміші для зимового утримання доріг | до 15.10.2020 р. | Директор КП «Благоустрій» |

ІІ. Підготовка дошкільних навчальних закладів м.Валки.

| № з/п | Перелік заходів | Термін виконання | Відповідальний за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заготівля паливної сировини | до 15.10.2020 р. | завідувачі ДНЗ, міська рада |
| 2. | Проведення профілактично-ремонтних робіт системи опалення (очищення димоходу, котла і т.і.) | до 15.10.2020 р. | завідувачі ДНЗ, робітник по ремонту |
| 3. | Вимірювання опору ізоляції електропроводки | до 01.07.2020 р. | завідувачі ДНЗ |
| 4. | Перезарядка вогнегасників | до 30.07.2020 р. | завідувачі ДНЗ |
| 5. | Прийняття на роботу та навчання опалювачів | до 01.10.2020 р. | завідувачі ДНЗ |
| 6. | Завезення пісчано-сольової суміші | до 15.10.2020 р. | завідувачі ДНЗ, міська рада |
| 7. | Перевірка засобів обліку енергоносіїв, водопостачання. | до 01.09.2020 р. | завідувачі ДНЗ |

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів				Ігор НІЗЕЛЬКОВСЬКИЙ