ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

Валківської міської ради

від 19 березня 2021 року № 48

ПЛАН

організаційних заходів та робіт по проведенню в 2021 році на території Валківської територіальної громади Всеукраїнської акції „За чисте довкілля”

| № п/п | Назва заходу або роботи | Термін виконання | Виконавці | Відмітка про виконан-ня |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Проведення розширеної наради з головами домових, вуличних і квартальних комітетів, керівниками підприємств, організацій, установ, підприємцями, депутатами міської ради з питань проведення акції «За чисте довкілля» та дня благоустрою територій населених пунктів» | До 30 березня 2021року | Скрипніченко В.В Желевська Н.Б. Нiзельковський I.О. Тижненко С.В |  |
| 2 | Прибирання закріплених та прилеглих територій підприємств, установ, організацій та територій об’єктів, що використовуються приватними підприємцями | Постійно | КП «Благоустрій», керівники підприємств, організацій, установ, ФОП, відділ благоустрою Валківської міської ради |  |
| 3 | Прибирання прибудинкових територій | Постійно | ОСББ, КП «Благоустрій», громадяни |  |
| 4 | Прибирання парків міста, підтримання в належному санітарному стані згідно схеми прилеглих та закріплених територій | Постійно | КП «Благоустрiй», керівники підприємств, організацій, установ, ФОП, відділ благоустрою Валківської міської ради |  |
| 5 | Прибирання Центральної площі, узбіч центральних вулиць | Щоденно | відділ благоустрою Валківської міської ради |  |
| 6 | Прибирання територій міських кладовищ. Підтримання в належному санітарному стані. Завезення пiску | До 31 квітня 2021 року | відділ благоустрою Валківської міської ради, незайняте населення на громадських роботах |  |
| 7 | Приведення до належного стану пам’ятників, пам’яток архітектури, пам’ятних знаків, братських могил | До 08 травня 2021 року | керівники підприємств (згідно схеми закріплених територій), відділ благоустрою Валківської міської ради |  |
| 8 | Підготовка клумб для висадки розсади та квітів на території міста | До 10 травня 2021 року | КП «Благоустрій», відділ благоустрою Валківської міської ради, незайняте населення |  |
| 9 | Висадка розсади квітів на клумбах територіальної громади, біля підприємств, установ та організацій, приватних будівель | Травень 2021 року | КП «Благоустрій», відділ благоустрою Валківської міської ради, керівники підприємств, організацій, установ, ФОП, незайняте населення по громадським роботам |  |
| 10 | Укладення Угод про органiзацiю взаємовiдносин у сферi благоустрою | Протягом року | Строменко І. |  |
| 11 | Оновлення фасадiв будівель, огорож, та інших споруд, що належать громадянам, пiдприємств, органiзацiй, установ | До 01 червня 2021 року | КП «Благоустрій», керівники підприємств, організацій, установ, ФОП, громадяни |  |
| 12 | Прибирання залишків гілля, сміття, опалого листя з вулиць міста | До 22 квітня 2021 року | КП «Благоустрій», відділ благоустрою Валківської міської ради |  |
| 13 | Вивезення негабаритного сміття із територій житлових масивів. Приведення до належного санітарного стану майданчиків для збору ТПВ, в т.ч. обробка та фарбування контейнерів ТПВ. | До 30 квітня 2021 року | КП «Благоустрій» |  |
| 14 | Підготовка звіту про виконання робіт | Щосереди | Іванова С.М. |  |
| 15 | Ремонт дитячих ігрових спортивних майданчиків, завезення піску | До 01 травня 2021 року | Відділ благоустрою міської ради, ОСББ, КП «Благоустрій» |  |
| 16 | Знесення сухостійних, аварійних дерев у парках | До 30 травня 2021 року | КП «Благоустрій», відділ благоустрою Валківської міської ради |  |
| 17 | Проведення перевірки дотримання правил благоустрою території Валківської територіальної громади | Постійно | Строменко І. |  |
| 18 | Прибирання прибережної смуги р. Мжа | До 15 квітня 2021 року | ГО «Валківські рибалки», відділ благоустрою міської ради |  |
| 19 | Упорядкування території полігону ТПВ | До 09 травня 2021 року | КП «Благоустрій» |  |
| 20 | Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ | До 19 квітня 2021 року | КП «Благоустрій», відділ благоустрою Валківської міської ради |  |

Керуючий справами

виконавчого комітету	 Ніна ЖЕЛЕВСЬКА